ПРОТОКОЛ № 1

Заседания Общественной комиссии по утверждению перечня мероприятий реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской  среды на 2018-2024 гг» в с. Выдрино

27.05.2020 г.                                                                 15-00 час., актовый зал администрации

МО СП «Выдринское»

Председатель: Орлова С. В. – Глава – Руководитель Администрации МО СП «Выдринское»

Присутствовали:

Лобякова Л. В. – специалист 2 разряда администрации МО СП «Выдринское»;

Бугрова Г. В. – Председатель Совета депутатов МО СП «Выдринское»;

Гордовая Н. С.- Депутат Совета депутатов МО «Кабанский район»;

Сутурин О. Г. - Депутат Совета депутатов МО «Кабанский район»;

Вильянова В. И. – представитель общественности;

Кочергина Н. А. – представитель общественности

Повестка:

1. О внесении изменений в  перечень мероприятий по реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской  среды на 2018-2024 гг» в с. Выдрино

Выступили: Орлова С. В., Вильянова В. И., Гордовая Н. С., Кочергина Н. А., Сутурин О. Г.

Решили:

1.  Внести изменения в перечень мероприятий по реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской  среды на 2018-2024 гг» в с. Выдрино

(приложение).

Голосовали:

«За» - 8; «Против»- 0; «Воздержались»- 0.

Секретарь  ______________________ Кочергина Н. А.

Приложение

| № п/п | Перечень мероприятий |
| --- | --- |
| 2018 г. |  |
| Общественная: Благоустройство Парка Победы |  |
| Дворовые: |  |
| 1 | Ул. Октябрьская, (Коммунистическая,23, 21а; Комсомольская, 12) |
| 2019 г. |  |
| Общественная: |  |
| Дворовые: Благоустройство площади по ул. Авангардная, 1 |  |
| 1 | Ул. Пионерская, 19; 21 |
| 2 | Ул. Первомайская, 7; Комсомольская, 10; Коммунистическая, 19а |
| 3 | Ул. Пионерская, 18; 20 |
| 4 | Ул. Спортивная, 18; Октябрьская, 8; Комсомольская, 9 |
| 5 | Ул. Набережная, 9;11 |
| 2020 г |  |
| Общественная: Благоустройство площади ул. Коммунистическая |  |
| Дворовые: |  |
| 1 | Ул. Школьная 5; 6;7; Рабочая, 7 |
| 2 | Ул. Рабочая 15; 17; 19 |
| 3 | Ул. Рабочая, 31; 33 |
| 4 | Ул. Школьная, 8; 9; Рабочая 9; 11, 13 |
| 5 | Ул. Рабочая, 2; 4 |
| 2021 г |  |
| Общественная: Благоустройства Парка «Победы» (аллея памяти, памятник «Воинам – землякам», погибшим на фронтах ВОВ) |  |
| Дворовые: |  |
| 1 | Ул. Коммунистическая, 10а; 12а; 14а; 20а; Первомайская, 3 |
| 2 | Ул. Набережная, 23; 25 |
| 3 | Ул. Пионерская, 2; 4; 6; 8; 10; 12 |
| 4 | Ул. Школьная, 2; 4; Рабочая, 6 |
| 5 | Ул. Комсомольская, 7;Первомайская, 9; Спортивная, 16 |
| 2022 г |  |
| Общественная: Зона отдыха по ул. Октябрьская |  |
| Дворовые |  |
| 1 | Ул. Пионерская, 1; 3; 5; 7; 9; 11 |
| 2 | Ул. Набережная, 1а; 1б; Рабочая, 5 |
| 3 | Ул. Набережная, 2; 4; 6; 8; 10 |
| 4 | Ул. Набережная, 1; 3; 5; 5а |
| 5 | Ул. Набережная, 13; 15; 17 |
| 6 | Ул. Октябрьская. 4 |
| 2023 |  |
| Общественная: Территория прилегающая к стадиону |  |
| Дворовые |  |
| 1 | Ул. Школьная, 2; 4; Рабочая, 6 |
| 2 | Ул. Комсомольская, 7;Первомайская, 9; Спортивная, 16 |
| 3 | Ул. Набережная, 23; 25 |
| 4 | Ул. Коммунистическая, 10а; 12а; 14а; 20а; Первомайская, 3 |
| 5 | Ул. Набережная, 2; 4; 6; 8; 10 |
| 6 | Ул. Школьная 5; 6;7; Рабочая, 7 |
| 2024 |  |
| Дворовые |  |
| 1 | Ул. Пионерская, 19; 21 |
| 2 | Ул. Первомайская, 7; Комсомольская, 10; Коммунистическая, 19а |
| 3 | Ул. Пионерская, 18; 20 |
| 4 | Ул. Спортивная, 18; Октябрьская, 8; Комсомольская, 9 |
| 5 | Ул. Школьная, 8; 9; Рабочая 9; 11, 13 |
| 6 | Ул. Рабочая, 2; 4 |